МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 10 июня 2022 года № № 01-14/2

- Об итогах реализации нацпроекта «Культура» и государственных программ                в первом полугодии  2022 года и основных задачах на второе полугодие  2022 год

Заслушав и обсудив вопрос: «Об итогах реализации нацпроекта «Культура» и государственных программ в первом полугодии 2022 года  и основных задачах на второе полугодие 2022 года» участники заседания коллегии министерства культуры области РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию председателя коллегии министерства культуры области, министра культуры области Н.Ю.Щелкановой.

1.2. Руководителям государственных учреждений культуры и искусства области:

1.2.1. Обеспечить выполнение всех мероприятий федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», утвержденных Паспортом региональной составляющей Национального проекта «Культура» на 2022 год, а также государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в полном объеме

до конца 2022 года

1.2.2. Обеспечить контроль за своевременным освоением средств федерального 
и областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» и государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»

постоянно

1.2.3. Обеспечить повышение эффективности и результативности работы учреждений 
с целью достижения показателя дорожной карты по реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» - увеличения к 2030 году числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с 2019 годом

в течение 2022 года

1.2.4. Держать на постоянном контроле реализацию проекта «Пушкинская карта», продолжить работу по информированию и популяризации Пушкинской карты среди молодежной аудитории

в течение 2022 года

1.2.5. Руководителям детских школ искусств, участвующих в реализации мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов  для детских школ искусств в рамках нацпроекта «Культура», обеспечить завершение поставок до 01.09.2022 года

до 1 сентября  2022 года

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления области:

1.3.1. Обеспечить выполнение всех мероприятий Национального проекта «Культура», федерального проекта «Культура малой Родины», государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», регионального проекта «50 Домов культуры»

в течение 2022 года

1.3.2. Обеспечить контроль за своевременным освоением средств федерального 
и областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий национального проекта «Культура», федерального проекта «Культура малой Родины», государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», регионального проекта «50 Домов культуры»

в течение 2022 года

1.3.3. Муниципальным районам области, участвующим в реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 2022 году, завершить работы по капитальному ремонту домов культуры не позднее 01.10.2022

до 1 октября 2022 года

1.3.4. Муниципальным районам области, участвующим в федеральном проекте «Культура малой Родины» и региональном проекте «50 Домов культуры», завершить мероприятия 
по текущему ремонту и укреплению материально-технической базы домов культуры 
не позднее 01.07.2022

до 1 июля 2022 года

1.3.5. Муниципальным районам области, участвующим в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», завершить ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия до 01.12.2022

до 1 декабря 2022 года

1.3.6. Муниципальным районам, участвующим в реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 2022 году, завершить ремонтные работы в зданиях библиотек                      до 15 июля 2022 года, обеспечить  открытие модельных муниципальных  библиотек не позднее 03.10.2022

до 03 октября 2022 года

1.3.7. Администрациям Вольского и Петровского муниципальных районов области, участвующих в реализации мероприятий по техническому оснащению муниципальных музеев в рамках нацпроекта «Культура», держать на постоянном контроле процесс поставки оборудования, обеспечить завершение работ до 01.09.2022 года

до 1 сентября  2022 года

1.3.8. Администрации МО «Город Саратов» до 17 июля 2022 года разработать «Дорожную карту» по проведению в рамках  нацпроекта «Культура» мероприятий по   реконструкции ДШИ №23 им.Ковалева г.Саратова, обеспечить строгий контроль за сроками и качеством проведения  запланированных работ, до конца года обеспечить освоение средств федерального бюджета в полном объеме

до 17 июля 2022 года

1.3.9. Администрации Балаковского муниципального района взять на строгий контроль ход мероприятий  по строительству в рамках нацпроекта «Культура»  Центра культурного развития в г.Балаково, обеспечить объявление в 2022 году конкурсных процедур на проведение строительных работ в полном объеме

до 1 июля  2022 года

1.3.11. Держать на постоянном контроле реализацию проекта «Пушкинская карта», организовать работу по информированию и популяризации Пушкинской карты среди молодежной аудитории районов

в течение 2022 года

- О представлении работников учреждений культуры и искусства области к государственным наградам и почетным званиям Российской Федерации

Премия Министерства культуры Российской Федерации «Душа России»

Машину Наталью Петровну - балетмейстера  муниципального учреждения культуры «Городской Дом культуры национального творчества» муниципального образования «Город Саратов»

Подтверждение звания  «Заслуженный коллектив народного творчества»

Ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «Центр культуры  Балашовского района», хормейстер  - Марина Бесчетнова, заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер  - Надежда Макеева заслуженный работник культуры РФ.

Председатель коллегии,

министр культуры области	Н.Ю.Щелканова

Секретарь коллегии,

начальник отдела

организационной работы

и информационных технологий 	Л.В.Курбатова